**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.12.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 10 | 项目名称 | 金融质押监管系统系统 |
| 迭代名称 | 架构迭代 | 计划起止日期 | 2022.12.16-2023.1.10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1. | 百度智能识别模块的边缘部署 | 2022.12.16-2022.12.20 | 吕泽宇 | | 2. | 业务质押系统前端 | 2022.12.16-2023.1.5 | 蓝煜斌 | | 3. | 业务质押系统前端大屏模块 | 2022.12.16-2023.1.5 | 洪湘 | | 4. | 业务质押系统后端 | 2022.12.21-2023.1.5 | 吕泽宇 | | 5. | 业务质押系统前后端集成 | 2022.12.25-2023.1.5 | 全体成员 | | 6. | 业务质押系统测试 | 2023.1.5-2023.1.10 | 全体人员 | | | | |
| 预期成果：  全部项目代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 进度风险   项目开发时间紧任务重  缓解措施：  项目组成员积极交流项目进展  采用熟悉的技术和架构  应急措施：  优先开发更重要的功能  加班赶进度 | | | |