**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.12.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 10 | 项目名称 | 金融质押监管系统 |
| 迭代名称 | 架构迭代 | 实际起止日期 | 2022.12.1-2022.12.15 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 需求变更请求表：项目变更为金融质押监管系统，对变更进行说明。 2. 金融质押监管系统需求分析：对金融质押监管系统的需求进行分析，并得到质押业务系统模块的需求分析文档，画用例图和E-R图。 3. 金融质押监管系统架构设计：对金融质押监管系统的总体框架和架构进行讨论分析，并画总体框架图和系统架构图 4. 业务质押系统界面原型设计：设计业务质押系统的界面。 5. 业务质押系统界面原型：编码实现界面原型。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 对业务质押系统的需求文档进行评审，修改并明确了需求。 2. 对金融质押监管系统的架构进行了评审，修改并确定架构。 3. 对业务质押系统界面原型进行了测试，测试通过。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 需求变更后开发工作量较大，进度风险较高。 | | | |
| 经验和教训：  一个好的界面原型可以帮助明确需求。 | | | |